План мероприятий администрации Невского района Санкт-Петербурга по созданию доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения на 2019 год (объекты образования)

| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Наименование мероприятия (по плану) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, пр. Большевиков, д. 31, корп. 2, Лит.А | - Закупка переносных пандусов (2 шт.) - Ремонт группы «Родничок» - Ремонт группы «Колокольчик» - Установка навеса для инвалидных колясок детей-инвалидов | 4 квартал 2019 | Отдел образования, заведующий ГБДОУ |
|  | ГБДОУ детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул. Крыленко, д.45, корп.2, лит. А | Установка кнопки-вызова для инвалидов | 4 квартал 2019 | Отдел образования, заведующий ГБДОУ |
|  | ГБДОУ детский сад № 102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул. Подвойского, д.14, корп.2, лит. А | - Приобретение и установка специального табло для лиц с нарушениями слуха. | 4 квартал 2019 | Отдел образования, заведующий ГБДОУ |
|  | ГБДОУ детский сад № 120 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул. Крыленко, д.45, корп.2, лит. А | Съёмный пандус для заезда инвалидов с нарушением ОДА в дверной проём | 3 квартал 2019 | Отдел образования, заведующий ГБДОУ |
|  | ГБДОУ детский сад № 133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, бульвар Красных Зорь дом 22, литер А, ул. Седова 71,корпус 2, литер А, ул. Седова 74, литер А | - Установка и ремонт поручней - Установка кнопки-вызова для инвалидов | 2 квартал 2019 | Отдел образования, заведующий ГБДОУ |
|  | ГБОУ школа № 570 Невского района Санкт-Петербурга пр. Шлиссельбургский, д. 10 | - Установка светового сигнализатора школьного звонка - Установка крючков для костылей, держателей для трости | 3 квартал 2019 | Отдел образования, директор ГБОУ |
|  | ГБОУ школа № 639 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга набережная реки Оккервиль, д.10, литер А | - Приобретение сменных кресел-колясок в бассейн | 4 квартал 2019 | Отдел образования, директор ГБОУ |
|  | ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга пр. Елизарова, д. 7а, литера А | Установка светового сигнализатора школьного звонка | 3 квартал 2019 | Отдел образования, директор ГБОУ |