|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План проведения осеннего месячника по благоустройству территорий в 2019 году.** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Адрес | Принадлежность территории/ Наименование учреждения | Виды работ | Период производства работ (временной промежуток 5-10 дней) | Организация, осуществляющая работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Дыбенко, дом 17,корпус 3, литер Ж | Образовательная организация / ГБОУ СОШ 13 с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ СОШ 13 с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 07.10.2019-16.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-29.10.2019 |
| Вывоз мусора | 29.10.2019-31.10.2019 |
| 2 | ул.Крыленко, дом 25, корп.5, Литер В | Образовательная организация / ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 05.10.2019-11.10.2019 | ГБОУ школа №14 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 10.10.2019-15.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 18.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 3 | ул. Бабушкина, дом 58, корпус 1 | Образовательная организация/ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного и игрового оборудования | 08.10.2019-15.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 4 | ул. Шелгунова, д. 5 а, литер А | ГБОУ школа-интернат № 18 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа-интернат № 18 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 5 | пр. Большевиков, д.23 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 20 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт спортивного оборудования (по необходимости) | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ СОШ№20 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2019-15.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка искусственного покрытия | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 22.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 6 | ул. Чернова, д. 13, лит.А | Образовательная организация / ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2019-14.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 18.10.2019-28.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 7 | ул. Дыбенко, д.20, корп.4 лит. Ф | Образовательная организация / ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2019-15.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов. | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная чистка исскуственного покрытия стадиона. | 14.10.2019-23.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 22.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 8 | Товарищеский пр., дом 28, корп. 2, лит. А | Образовательная организация/ГБОУ школа № 26 с углубленным изучением французского язка Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников (по необходимости) | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 26 с углубленным изучением французского язка Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 11.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 9 | пр. Елизарова, д.7а | Образовательная организация/ГБОУ школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петерурга | Ремонт  оборудования игровой и спортивной  площадки (по необходимости) | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка  цветников  и  вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 |
| Уборка  территории  от листвы и  мусора | 07.10.2019-27.10.2019 |
| Уборка  искусственного покрытия стадиона | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 10 | ул. Коллонтай, д. 27, корпус 4; ул. Шотмана, д. 12, корпус 3, | Образовательная организация / ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 08.10.2019-18.10.2019 |
| Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 11 | Октябрьская набережная, дом 118, корпус9 | Образовательная организация/ ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 12 | пр.Большевиков, дом 4, корп.2, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт спортивного оборудования на стадионе | 01.10.2019-07.10.2019 | ГБОУ школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 17.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 13 | пр. Солидарности, д. 1, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №323 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории и страдиона | 17.10.2019-27.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 14 | пр. Александровской фермы, д. 11, лит. П | Образовательная организация / ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 15 | ул. Ткачей, дом 9, литер А | Образовательная организация / ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 16 | ул.Бабушкина, д.56, корпус 1 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Ремонт спортивного оборудования на стадионе (по необходимости) | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга |
| Генеральная уборка искусственного покрытия на стадионе | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Уборка территории от листьев | ежедневно (в рабочие дни) |
| Прополка клумб, уборка цветников и вазонов | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 17 | пр.Елизарова, д.7, литера Б | Образовательная организация/ ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Ремонт уличного оборудования (по необходимости) | 18.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 18 | пр.Елизарова, д 5., литера А | Образовательная организация/ ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Ремонт уличного оборудования (по необходимости) | 18.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 19 | ул. Хрустальная 12, Литера А | Образовательная организация/ ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт - Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт - Петербурга |
| Подготовка клумб (вазонов) к зимнему периоду. | 11.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы и мусора. | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Сбор и вывоз мусора. | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 20 | ул.Бабушкина, д. 65, литер А | Образовательная организация/ГБОУ школа №331 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка листвы с территории | ежедневно (в рабочие дни) | ГБОУ школа №331 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 |
| Подметание асфальтовых дорожек | 03.10.2019-10.10.2019 |
| Уборка стадиона (уборка мусора, подметание беговых дорожек, уборка покрытия футбольного поя, частичная покраска ворот) | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Частичный ремонт оборудоваиня (по необходимости) | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 21 | Товарищеский пр., д.10, корп.2, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 22 | ул. Белышева, д.6, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-08.10.2019 | ГБОУ школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 04.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка искусственного покрытия стадиона | ежедневно (в рабочие дни) |
| Уборка с территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 23 | ул. Шелгунова, д.23; Антокольский пер., д.4, корп.2, строение 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории школы от листвы | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы на спортивной площадке, зачистка поребриков от песка и травы | 15.10.2019-19.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| Уборка на территории музея " Невская застава" | 25.10.2019-27.10.2019 |
| 24 | ул. Седова, д. 66, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 336 Невского района Санкт - Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 25 | пр. Обуховской Обороны, д. 257 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 337 Невского района Санкт - Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 337 Невского района Санкт - Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия спортивной площадки | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы, покос травы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 26 | Октябрьская наб.,  дом 84, корп.1, 2 | Образовательная организация/ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 27 | ул. Дыбенко, д. 12, корпус 2 | Образовательная организация/ ГБОУ средняя школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников. | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ средняя школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов. | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования. | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы. | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 28 | ул. Ольги Берггольц, д. 27, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 340 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №340 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 21.10.2019-29.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 29 | ул.Дыбенко, д. 24, корп. 4, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового городка | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 30 | ул.Бабушкина, д.50, литера А | Образовательная организация/ГБОУ школа №342 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа №342 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Санитарная обрезка кустарников | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 31 | ул. Крыленко, дом 33, корп. 2, литера Б | Образовательная организация / ГБОУ гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 16.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 32 | ул. Тельмана, д. 47, литер А | Образовательная организация / ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-29.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 33 | ул. Новоселов, д. 57, литер С | Образовательная организация / ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 34 | Бульвар Красных зорь, д.6, к.2, лит.А | Образовательная организация/ ГБОУучреждение средняя общеобразовательная школа №345 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа №345 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 35 | ул.Подвойского, д. 18, корп. 3 | Образовательная организация /ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного спортивного и игрового оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга |
| Генеральная уборка искусственного покрытия | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 36 | ул.Коллонтай, д. 19, к. 5 | Образовательная организация /ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного спортивного и игрового оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга |
| Генеральная уборка искусственного покрытия | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 37 | пр. Солидарности, д.3, корп.4 | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ СОШ № 347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 38 | Шлиссельбургский проспект, д.43, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 348 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ СОШ № 348 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 39 | ул.Тельмана,д.34 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 40 | ул.Евдокима Огнева, д.4,кор.2, лит.М | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ №458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ СОШ №458 с углубленным изуче-нием немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 41 | ул.Евдокима Огнева, д.8,кор.3, лит.Ю | Образовательная организация/Структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей ГБОУ СОШ №458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 08.10.2019-12.10.2019 | ГБОУ СОШ №458 с углубленным изуче-нием немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга ОДОД |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 42 | Октябрьская наб., д.70,кор.2,лит.А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования на игровых площадках | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Очистка асфальтного покрытия и цоколя здания от мха | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 43 | ул. Новосёлов, д. 21, д.17 | Образовательная организация / ГБОУ гимназия № 498 Невского района Санкт- Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ гимназия № 498 Невского района Санкт- Петербурга |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 27.10.2019-31.10.2019 |
| 44 | Народная ул, 44 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт спортивного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 27.10.2019-31.10.2019 |
| 45 | ул. Латышских стрелков, д. 3, корп. 3 | Образовательная организация/ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 24.10.2019-31.10.2019 |
| Уборка площадки ПДД | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 46 | ул.Народная, д.63, лит.А | Образовательная организация / ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка стадиона | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка теннисной площадки и территории вокруг нее | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка и покраска скейт-площадки | 15.10.2019-21.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 22.10.2019-29.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 47 | 2-ой Рабфаковский переулок, дом 1, корпус 4, лит. Н | Образовательная организация /ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов - подготовка к зиме | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Спиливание сухих деревьев, частичная обрезка кустарников | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 48 | ул. Коллонтай, дом 41, корп.2; ул. Подвойского, дом. 50, корп. 4 | Образовательная организация/ ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 49 | ул.Караваевская, д. 6 | образовательная организация/ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 29.10.2019-31.10.2019 |
| 50 | Рыбацкий проспект, д.29, к.2, литер А | Образовательная организация/ГБОУ школа №569 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа №569 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории | ежедневно (в рабочие дни) |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Утилизация мусора | 21.10.2019-31.10.2019 |
| 51 | Шлиссельбургский пр., д.10 | Образовательная организация/ГБОУ школа №570 Невского района Санкт-Петербурга | Подготовка клумб (вазонов) к зиме | 01.10.2019-07.10.2019 | Образовательная организация/ГБОУ школа №570 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории | ежедневно (в рабочие дни) |
| Подметание усовершенствованного покрытия от песка | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | 21.10.2019-31.10.2019 |
| 52 | ул. Караваевская, д.10, корп.2, лит.А | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-07.10.2019 | ГБОУ школа № 571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Классные часы, направленные на воспитание у детей и подростков бережного отношения к городской среде и культуры поведения на улице | 14.10.2019-21.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 53 | ул.Латышских стрелков, дом 9, корп.1, лит.А | Образовательная организация/ ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 16.10.2019-26.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 54 | Шлиссельбургский пр., д. 24, корпус 2; Советский пр., д. 36, корп. 3, стр. 1 | Образовательная организация / ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 55 | пр.Большевиков, д.28 | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб и вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 14.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 56 | пр.Солидарности д.11, к.2, литер Ы | Образовательная организация / ГБОУ школа №593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа №593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 57 | Джона Рида ул., дом 6, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 625  с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 58 | ул. Новоселов д.11, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ   школа № 627 Невского района Санкт – Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия | 01-10.2019-10.10.2019 | ГБОУ   школа № 627 Невского района Санкт – Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 59 | набережная реки Оккервиль, д.10, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 639 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка естественного покрытия футбольного поля | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 639 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы и веток | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 60 | пр. Пятилеток, д. 6, корп. 3, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 641  с углубленным изучением английского языка  Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная подрезка веток кустарника и деревьев на высоте человеческого роста | 07.10.2019-17.10.2019 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 641  с углубленным изучением английского языка  Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 61 | ул. Джона Рида д. 3, корп.1, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБОУ школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы и мусора | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 62 | пр. Пятилеток д.6 корп.2 лит.А. | Образовательная организация / ГБОУ начальная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев. | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ начальная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-14.10.2019 |
| 63 | ул.Русановская, д. 15, корп. 2, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 64 | Союзный пр., д.5, корп.2, строение 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) | ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 65 | 1 корпус ул. Антонова-Овсеенко, д. 15А , 2 корпус Искровский пр., д.6, корп. 7 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №1 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №1 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов, посадка саженцев | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Ремонт уличного оборудования | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 66 | ул. Ольминского, д. 29, лит.А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 3 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 3 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 10.10.2019-21.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 67 | ул. Ольминского, д. 30, лит.А |
| 68 | пр. Елизарова, д.22, лит. А |
| 69 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, к. 4 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга | Сбор листвы | ежедневно (в рабочие дни) | ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга |
| Частичное обновление песка в песочницах | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Частичный ремонт оборудования на прогулочных площадках | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 22.10.2019-31.10.2019 |
| 70 | пр.Большевиков д.31, корп.2, лит.А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Вырубка сухостоя, обрезка кустарника выкорчевка корневой системы отжившего кустарника | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка листвы на игровых, спортивных площадках | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Замена песка в песочницах | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Перекопка клумб, высадка в клумбы луковичных растений под зиму | 10.10.2019-21.10.2019 |
| Загрузка контейнера листвой, ветвями, сорняками, корнями кустарника, вывоз с территории детского сада | 22.10.2019-31.10.2019 |
| 71 | ул. Бабушкина, д. 84, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 72 | проспект Елизарова, дом 21, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 10 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №10 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 73 | ул.Крыленко, дом 9, корп 3, лит Ф | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, уборка цветников и газонов | 01.10.2019-10.05.2019 | ГБДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 74 | Рыбацкий пр., д.51, корп.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 75 | ул.Караваевская дом 40, корп.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Зачистка поребрика от песка | 25.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 76 | ул.Чудновского, д,4, корп.2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 15 Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 15 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 77 | ул. Седова, д.46, к.2, Литера А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| 78 | ул. Ткачей, д.26, Литера А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| 79 | пр. Обуховской Обороны, д.39, Литера А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мытье уличного игрового оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Уборка мелкого мусора | 14.10.2019-24.10.2019 |
| 80 | ул. Крыленко, д.21, корп.3, лит.А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №18 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №18 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 81 | пр. Солидарности, д.8, корпус 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мытье уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
|  | Мытье уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 82 | ул.Бабушкина , д. 133, корпус 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга | Организационные мероприятия по привлечению к благоустройству территории родителей воспитанников, в том числе в рамках проведения единого дня по благоустройству | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| ул.Бабушкина , д. 94, литер А | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов. Посадка цветов (луковиц) в клумбы | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 83 | ул.Крыленко, дом 15, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 84 | ул. Подвойского дом 29, корп.2, литера Э | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт - Петербурга | Санитарная подрезка кустов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт-Петербурга |
| Досыпка песка в песочницы | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 85 | ул. Подвойского, дом 35, корп.2, литера А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт - Петербурга | Санитарная подрезка кустов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт-Петербурга |
| Досыпка песка в песочницы | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 86 | Седова ул., д.78, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга | Уборка сухой травы на детской песчаной площадке | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга |
| Досыпка песка в песочницы | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Зачистка поребриков от травы | 14.10.2019-18.10-2019 |
| Санитарная обрезка сухих веток на кустах и деревьях | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Прополка и дальнейшая уборка клумб от однолетних растений | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка листьев | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 87 | Седова д.70, корп.2, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга | Досыпка песка в песочницы | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Санитарная обрезка сухих веток на кустах и деревьях | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Прополка и дальнейшая уборка клумб от однолетних растений | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка листьев | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 88 | пр.Пятилеток, д.14, корп.3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы и мусора | ежедневно (в рабочие дни) | ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 27.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 89 | ул. Коллонтай, д.4, корп.2; Союзный пр., д.3, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | Пересадка саженцев | 01.10.2019-10.10.2019 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Уборка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
|
| 90 | ул. Бабушкина, д. 29, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга | Консервация клумб на зиму | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 91 | Товарищеский пр., дом 2, кор.3, литера А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 37 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка листвы на территории и за территорией детского сада | ежедневно (в рабочие дни) | ГБДОУ детский сад № 37 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 92 | ул.Джона Рида, д.1, корп.2, Литер А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ №38 детский сад Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 93 | ул. Подвойского, д. 20, корпус 2, литера А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 39 Невского района Санкт-Петербурга | Покос и уборка травы | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №39 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Прополка клумб и вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 94 | ул.Седова, д.81, лит.А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка стиллобата от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 95 | ул. Ворошилова, дом 3, корпус 3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 96 | пр.Пятилеток, дом 17, корпус 5, литер Б | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 97 | Российский пр. д.3, корп.2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-07.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 98 | пр. Елизарова, д. 16, лит. А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | ежедневно (в рабочие дни) |
| 99 | Товарищеский пр., дом 16, корп. 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 48 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 48 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 100 | ул. Седова, д. 138, Литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 49 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного игрового обарудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 49 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб и вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 101 | ул. Бабушкина, д. 42, корпус 3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 50 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 50 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора с территории | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 102 | улица Седова, дом 152, литер В | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов, изготовление клумбы. Уборка луковиц на зиму. Посадка семян травы. | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Зачистка асфальта от песка. | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Очистка фасада от растительности и устранение мелких дефектов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 07.10-2019-17.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 103 | ул. Седова, д. 108, литера А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 104 | улица Новосёлов, д.25, лит.Щ | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного и игрового оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка клумб и подготовка к зимнему периоду | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от мха, зачистка поребриков от песка | 24.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 105 | 2 Рабфаковский переулок, дом 9, кор.2, лит. И | Образовательное организация/ГБДОУ детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Ремонт уличного и игрового оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 106 | ул. Народная дом 7 литер С, пр. Большевиков, дом 63, корп. 5, лит. А | Образовательное организация/ГБДОУ детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 14.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 107 | ул. Крыленко, д. 45, корп. 2, лит. А | Образовательная организация/ ГБДОУ № 64 комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 108 | ул. Шелгунова, д. 20, литер Р | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 67 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 |
| Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 109 | ул. Шелгунова , д. 18 | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 68 компенсирующего вида Невского района | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 68 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 22.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 110 | ул. Ново-Александровская, 28, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-29.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 111 | пр. Александровской фермы, дом 8, корп. 2, строение 1 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Завоз земли и досыпка в клумбы | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 112 | Караваевская ул., д.25, к.2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №70 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 70 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, посадка озимых семян | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 113 | ул.Цимбалина, дом 50 литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №73 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт детского уличного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ №73 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка мусора с искусственного покрытия спортивных детских площадок | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 114 | 3-ий Рабфаковский пер. д.10, корп. 2, литер Л | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №75 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №75 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка спортивной площадки | 15.10.2019-18.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 21.10.2019-24.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 24.10.2019-31.10.2019 |
| 115 | 2-й Рабфаковский переулок, дом 12, литер К улица Бабушкина, дом 113, корпус 4, литер Л | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №76 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №76 Невского района Санкт-Петербурга |
| Обрезка кустов | 08.10.2019-15.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 116 | Дальневосточный пр., д. 68, корп. 3, литер Ч | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-16.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 117 | ул. Новоселов, д. 55 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Подготовка клумб, вазонов к зимнему сезону | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 118 | ул. Грибакиных, д. 2, к. 3, лит. К | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка цветников и вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 119 | пр. Обуховской Обороны, д. 110, к. 1, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Уборка цветников и вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 120 | пр. Дальневосточный, дом 34, корп. 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №82 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №82 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Посадка саженцев | 11.10.2019-18.10.2019 |
| Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 15.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 16.10.2019-26.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 121 | пр. Дальневосточный, д.66, к.2. литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №83 Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №83 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 15.10.2019-18.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 15.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка искусственного площадки ПДД | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 122 | пр. Большевиков, дом 65, корп. 5, литер Д | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №84 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №84 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 123 | пр.Большевиков, дом 37,корп. 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №85 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка клумб от цветов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Уборка территории от мусора и листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 124 | ул. Новоселов, д. 53, литера С | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 125 | ул. Народная, д. 38, литера Т | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 126 | Октябрьская наб., дом 88, корп. 5 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 87 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 87 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 127 | ул. Народная, д. 2, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 128 | Октябрьская набережная, д.122, корп. 6, лит.А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 92 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 92 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 20.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 129 | пр. Солидарности, д. 7, корпус 2, лит. Я | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Посадка луковичных и многолетних цветов | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Санитарная обрезка кустарников | 17.10.2019-24.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 130 | ул. Дыбенко, дом 20 корпус 2 литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 94 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования. | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 94 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга. |
| Прополка клумб, вазонов | 10.10.2019-15.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 131 | ул.Шотмана, д.6, корп.2, лит.А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-05.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка цветников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Санитарная обрезка кустарников | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Посадка многолетних растений | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Уборка листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 132 | пр. Солидарности, д. 25, корп. 1 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-06.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-16.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 18.10.2019-28.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-30.10.2019 |
| 133 | пр. Солидарности, дом 15, корп. 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №100 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №100 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 134 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп.2, лит А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-09.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка растений | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 15.10.2019-25.10.2019 |
| 135 | ул. Подвойского, д. 14, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 102 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 102 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 10.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территорий от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 136 | ул. Дыбенко, д. 24, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ сад №103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Очистка поребриков | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 137 | ул. Дыбенко, д. 36, корп. 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 104 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 104 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 10.10.2019-15.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 138 | улица Подвойского, дом 14, корпус 3, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ дет кий сад № 105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 139 | ул. Коллонтай, д. 21, корп. 5, литер А | Образовательная организация/Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Невского района | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-05.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 106 комбинированного вида Невского района |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 140 | ул. Подвойского, д.48, к.3, лит. А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 108 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 108 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Санитарная обрезка деревьев/кустарников | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 141 | ул. Подвойского, д. 48, корп. 4, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга | Покос и уборка травы | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка цветников и вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 10.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 142 | ул.Крыленко, д.7, корп.3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 143 | Искровский пр. 17 корп. 2 | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга |
| Частичная покраска и ремонт забора | 08.10.2019-12.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Вывоз мусора | 20.10.2019-30.10.2019 |
| 144 | ул.Белышева, дом 8, корпус 2 | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №112 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №112 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 145 | пр.Большевиков, д.61, корп.4 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб | 10.10.2019-16.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 146 | ул. Народная, д.85 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 147 | лица Коллонтай, дом 11, корпус 2, литера А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 114 Невского район Санкт-Петербурга | Уборка и подготовка клумб к зиме | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 114 Невского район Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 148 | пр. Товарищеский, дом 6, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Подготовка клумб, вазонов к зимнему периоду | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 149 | ул. Коллонтай, дом 33, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Подготовка клумб, вазонов к зимнему периоду | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 150 | ул. Коллонтай, дом 27, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Подготовка клумб, вазонов к зимнему периоду | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 151 | ул. Евдокима Огнева, д.12, к.2 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 152 | Искровский пр., д.23, к.2 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 153 | пр.Большевиков, д. корп.2, лит.С | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 154 | ул. Кржижановского д. 2, лит. А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга |
| Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 24.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 155 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, корпус 3, лит. А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга |
| Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 24.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 156 | улица Подвойского, дом 28, корпус 2 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Зачистка поребриков от травы | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 157 | ул. Коллонтай, д.47, корп.3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №120 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №120 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 158 | Шлиссельбургский пр д. 39, корп.2 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 121 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 121 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 159 | ул. Латышских стрелков д. 7 корп. 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 122 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 122 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 160 | ул.Тельмана, д.45, корп.2, литер А | Образовательная организация/ Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-05.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 123 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 07.10.2019-10.10.2019 |
| Генеральная уборка игровых площадок групп от песка и пыли | 14.10.2019-24.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 161 | ул.Латышских стрелков д.11, корп.3 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-15.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 162 | ул. Караваевская д.2, корп.2, литер А | Образовательная организация /ГБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб и вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-11.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 163 | Шлиссельбургский пр. д.31, корп.2, литер А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 126 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Благоустройство детских площадок | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 126 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Уборка цветников и клумб | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Ремонт игрового и спортивного оборудования | 21.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 164 | Рыбацкий пр., д.43, корп.2, литера А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №127 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №127 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 165 | ул.Чернова д.11 литер А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад №128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-14.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-21.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 166 | Шлиссельбургский пр., д.8, корп.3, лит.А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 129 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 129 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 167 | ул.Караваевская д.10,корпус 3,питер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №130 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №130 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустарников и деревьев | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Посадка луковичных растений | 21.10.2019 |
| Посадка саженцев | 22.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 168 | ул. Кржижановского, д. 5, к. 3, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 131 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 131 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 169 | б-р Красных Зорь, д. 22-А; ул. Седова, д. 74; ул. Седова, д. 71, корпус 2 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-16.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 16.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 170 | ул. Ивановская д.27 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка детской площадки от листвы и травы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 31.10.2019 |
| 171 | ул. Ивановская д.23 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Генеральная уборка детской площадки от листвы и травы | 21.10.2019-30.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 31.10.2019 |
| 172 | ул.Седова ,д. 96 литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 137 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 137 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 25.10.2019-31.10.2019 |
| 173 | ул. Шелгунова, дом 21, литер Е | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 138 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Мытье уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 138 Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Вывоз мусора | 21.10.2019-31.10.2019 |
| 174 | ул.Ново-Александровская, д. 32, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2019-04.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга |
| Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 175 | Шлиссельбургский пр., д. 23, к. 2, литер Б | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 142 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физической культуре Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 142 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физической культуре Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 10.10.2019-15.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 176 | пр. Рыбацкий , дом 7, корп. 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга |
| Прополка клумб, вазонов | 10.10.2019-15.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 177 | ул. Ивановская, д. 11, литер А | Образовательная организация / ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга | Очистка цоколя от растений | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга |
| Санитарная обрезка кустов | 10.10.2019-20.10.2019 |
| Уборка территории от листьев | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 178 | ул. Новоселов д. 59, литер А | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Правобережный дом детского творчества" Невского района Санкт-Петербурга | Очистка цоколя от мха и растительности | 01.10.2019-10.10.2019 | ГБУ ДО "ПДДТ" |
| Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2019-17.10.2019 |
| Прополка клумб, вазонов | 14.10.2019-18.10.2019 |
| Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 179 | пр. Обуховской Обороны, д. 121 А | Учреждение дополнительного образования/ ГБУДО ДТЦ "Театральная Семья" Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 15.10.2019-18.10.2019 | ГБУДО ДТЦ "Театральная Семья" Невского района Санкт-Петербурга |
| Уборка территории от листвы | 21.10.2019-31.10.2019 |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 180 | ул. Бабушкина, д.56, к.2, литер Д | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |
| 181 | пр.Дальневосточный, д. 25, к. 2, строение 1 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 77 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 15.10.2019-25.10.2019 | ГБДОУ детский сад № 77 Невского района Санкт-Петербурга |
| Вывоз мусора | 28.10.2019-31.10.2019 |