**Регламент работы с ИС «Параграф» на май-сентябрь 2019 года**

1. До 14.05.2019 - сдача районной базы в виде файла экспорта (\*.ЕХР) в отдел информационно-аналитического обеспечения образования ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» для актуализации данных об учащихся в городской базе.

2. До 25.05.2019 - ввод в ИС «Параграф» данных об обучающихся, поступающих в образовательное учреждение с 01.09.2019.

3. До 25.05.2019 - верификация данных по кадровому составу, зданиям и помещениям, материально-техническим и информационным ресурсам по состоянию на конец 2018/19 учебного года.

4. До 17.06.2019 - внесение изменений для общеобразовательных программ и учебных планов на 2019/20 учебный год в ИС «Параграф» в соответствии с нормативными документами, рекомендациями Комитета по образованию и методическими рекомендациями ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», их утверждение и предварительная проверка электронным инспектором.

5. До 21.06.2019 - верификация данных об обучающихся, поступающих в образовательное учреждение с 01.09.2019.

6. До 21.06.2019 - организационные мероприятия по обновлению ИС «Параграф» до актуальной версии, сбору и верификации данных от образовательных организаций района, контроль полноты и достоверности данных по состоянию на конец 2018/19 учебного года.

7. В период с 24.06.2019 по 28.06.2019 - проведение очного собеседования со специалистами отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и районными координаторами ИС «Параграф», по приему районной базы данных ИС «Параграф» по состоянию на конец 2018/19 учебного года.

8. В период с 01.07.2019 до 20.08.2019 - организационные мероприятия по актуализации данных о поступающих учащихся, выполнению операций летнего движения, внесению изменений в учебные планы на 2019-2020 учебный год в ИС «Параграф» (при необходимости).

9. До 01.09.2019 - организационные мероприятия по обновлению ИС «Параграф» в подведомственных образовательных организациях до актуальной версии и выполнению процедуры перевода года средствами ИС «Параграф».

10. До 06.09.2019 - сдача районной базы в виде файла экспорта (\*.ЕХР) в отдел информационно-аналитического обеспечения образования ГБУ ДНО «СПбЦОКОиИТ» для актуализации данных об учащихся в городской базе.

11. До 20.09.2019 - организационные мероприятия по вводу данных о выпущенных учебниках. Актуализация данных по учебникам, входящим в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

12. В период с 25.09.2019 по 01.10.2019 в соответствии с графиком - очное собеседование со специалистами отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга и районными координаторами ИС «Параграф» по приему районной базы данных ИС «Параграф» но состоянию на 20.09.2018. Место проведения: ул. Миргородская, д. 16 (информация о графике собеседования и необходимых отчётах будет предоставлена позже).